## Slide 1: Sztuczna inteligencja w prototypie gry RTS
Zarys, plan pracy, prezentacja postępów
Sławomir Tomaszewski
Natalia Zmysłowska
Produkcja Gier Wideo
Animacja i Modelowanie 3D

## Slide 2: Zarys
Prototyp gry RTS
  (Dune 2, Warcraft, Starcraft, Supreme Commander)
Sztuczna inteligencja dla przeciwnika
Testowanie skuteczności sztucznej inteligencji

## Slide 3: Prototyp gry RTS - założenia
Proste reguły
Kilka rodzajów jednostek, kilka rodzajów budynków
Rozbudowa bazy, obrona i atak – zniszczenie wroga
Jeden zasób
Tylko dwóch graczy na planszy
Symetryczna, płaska plansza – równe szanse
Mgła wojny

## Slide 4: Sztuczna inteligencja
Zachowania ekonomiczne
  Zbieranie zasobów
  Wznoszenie budynków
  Produkcja jednostek
Zachowania taktyczne
  Zwiady (informacja)
  Obrona (adekwatna do sił wroga)
  Przewidywanie ataków wroga
  Wybieranie mniej uczęszczanych ścieżek
  Synchronizacja własnych ataków
  Wojna terytorialna
  Zasadzki
  Priorytety

## Slide 5: Sztuczna inteligencja
Środki do osiągnięcia celów
  Baza wiedzy (np. pola potencjałów)
  Maszyny stanów
  Heurystyki
Nie robimy uczącej się AI

## Slide 6: Badania skuteczności
AI z włączanymi/wyłączanymi zachowaniami
Ustawić różnie skonfigurowane AI na arenie przeciwko sobie
Wnioski na podstawie obserwacji przebiegu rozgrywki
OPCJONALNIE: ankiety, badania na ludziach 

## Slide 7: Plan pracy

## Slide 8: Plan projektu
Dział | Ukończonych | Pełna liczba zadań
Plansza | 1 | 3
Elementy mapy | 23 (22) | 69+ (39+)
Armie | 2 | 2
Gracze | 1 | 2
GUI | 0 | 5
Praca pisemna | 2 | 12
Nadprogramowe | 1 | 6

## Slide 9: Plansza
Dział | Stan
Zaprogramowanie | Ukończone
Level design | Nierozpoczęte
Mgła wojny | Nierozpoczęte

## Slide 10: Elementy Mapy
Dział | Ukończonych | Pełna liczba zadań
Ogólne | 4 | 5
Jednostki | 10 (9) | 38 (15)
Budynki | 4 | 21 (14)
Zasoby | 4 | 4+
Przeszkody | 1 | 1+

## Slide 11: Elementy Mapy - ogólne
Dział | Stan
Położenie na planszy | Ukończone
Wielokratkowe położenie | Ukończone
Podświetlanie | Ukończone
Zaznaczanie | Ukończone
Statystyki | W trakcie
Ataki | W trakcie

## Slide 12: Elementy Mapy - Jednostki
Dział | Stan
Zaznaczanie wielu na raz | Ukończone
Rozkazy | Ukończone
Poszukiwanie ścieżek | W trakcie (nieoptymalne)
Rozkaz – Poruszanie się | Ukończone
Rozkaz – Atak | Ukończone
Rozkaz – Zbieranie zasobów | Ukończone
Rozkaz – Bezczynność (z autoatakiem) | Nierozpoczęte
Rozkaz – Eskorta (z autoatakiem) | Nierozpoczęte
Efekty wizualne ataku | Nierozpoczęte
Modele jednostek | 4/6
Animacje jednostek | 1/23

## Slide 13: Elementy Mapy – Budynki
Dział | Stan
Rozkaz – produkcja budynków | Ukończone
Rozkaz – produkcja jednostek | Ukończone
Rozkaz – rozwój technologii | Nierozpoczęte
Rozkaz – atak | Nierozpoczęte
Wymagania – odnośnie budynku | Nierozpoczęte
Wymagania – odnośnie jednostek | Nierozpoczęte
Wymagania – odnośnie technologii | Nierozpoczęte
Modele budynków | 2/7
Animacje budynków | 0/7

## Slide 14: Elementy Mapy – Pozostałe
Dział | Stan
Zasoby - wartość | Ukończone
Generacja zasobów ze zniszczonych jednostek i budynków | Ukończone
Modele zasobów | 2/?
Przeszkody (zaprogramowanie) | Ukończone
Modele przeszkód | 0/?

## Slide 15: Armie i gracze
Dział | Stan
Liczba zebranych zasobów | Ukończone
Lista jednostek i budynków | Ukończone
Przypisanie gracza do armii | Ukończone
SZTUCZNA INTELIGENCJA | Nierozpoczęte

## Slide 16: GUI
Dział | Stan
Main menu | W trakcie
In game – budowanie | W trakcie
In game – rozkazy | Nierozpoczęte
In game – wizualizacja | W trakcie
In game – hotkeys | Nierozpoczęte

## Slide 17: Nadprogramowe
Dział | Stan
Technologia – harvest speed x2 | Nierozpoczęte
Pozostawianie śladów przez jednostki | Nierozpoczęte
Pozostawianie „dymu” za jednostkami | Nierozpoczęte
Przyroda (trawy, krzaczki, crittery) | Nierozpoczęte
Formacje jednostek | Nierozpoczęte
Cykl dnia i nocy | Ukończone

## Slide 18: Prezentacja postępów

## Slide 19: Sztuczna inteligencja w prototypie gry RTS
Zarys, plan pracy, prezentacja postępów
Sławomir Tomaszewski
Natalia Zmysłowska
Produkcja Gier Wideo
Animacja i Modelowanie 3D